«Согласовано»                                                                                                                                                   «Утверждаю»

Председатель Комитета по делам                                                                                                      Директор ГУ Оздоровительного центра

Молодежи Костромской области                                                                                                      «Строитель»

________________  Т.В.Сахарова                                                                                                         ______________________ И.А.Трошина

Государственное учреждение  Областной загородный центр отдыха и оздоровления детей и молодёжи "Строитель"

План работы на  2010 года

| Дата проведения | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Январь |
| Подготовка базы к весенне-летним работам: |
| 11.01.10.-15.0110 | Составление смет на косметический ремонт спальных корпусов, | И.Ю.Ловушкин |
| 11.01.10-15.01.10 | Составление дефектных ведомостей на кухонное, электро оборудование и оборудование котельной, | Л.Н.Мишуринская |
| 18.01.10.- 22 .01.10. | Изучение рынка продаж строительных материалов, | Л.Н.Мишуринская |
| 25.01.10- 29.01.10 | Заключение договоров на расчистку снега с ПМК №100, | Л.Н.Мишуринская |
| Работа с кадрами: |
| !8. 01.10- 22. 01.10 | Утверждение штатного расписания на летний период согласно нормам, | И.А.Трошина |
| 18.01.10- 22.01.10 | Разработка должностных инструкций и инструкций по ТБ с каждой категорией работников, | И.Ю.Ловушкин |
| 25.01.10- 29.01.10 | Организация обучения штатных работников в учебном центре ЖКХ, | И.Ю.Ловушкин |
| 25.01.10- 29.01.10 | Заключение договоров для прохождения работниками центра программы санминимума при Роспотребнадзоре, | И.Ю.Ловушкин |
| Финансовая деятельность: |
| 18.01.10-29.01.10 | Проведение оставшихся первичных документов, закрытие 2009 года. Подготовка учреждения к годовой отчетности. | Т.В.Харитонова |
| 25.01.10-29.01.10 | Сдача налога на землю, имущество, транспортного налога в налоговую инспекцию, отчета в Комитет по делам молодежи, отчета в Фонд социального страхования. | Т.В.Харитонова |
| 11.01.10….. | Подготовка отчета по итогам работы за 2009 год для председателя Комитета по делам молодежи, | Т.В.Харитонова |
| 11.01.10-29.01.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений, подтверждение денежных остатков на расчетном счете, установление лимита кассы), | Н.В.Шеремет |
| 11.01.10.-15.01.10 | Составление калькуляции по стоимости путевки на 2010 год. Подготовка проекта сметы по внебюджетным средствам, анализа по бюджетной и внебюджетной деятельности, сдача проекта сметы в казначейство | Т.В.Харитонова |
| Организация работы по реализации путевок на 2010 год. |
| 25.01.10- 29.01.10 | Составление макетов для рекламных материалов: (видео, буклеты, плакаты, памятки) | Л.Н.Мишуринская |
| Февраль |
| Подготовка базы к весенне-летним работам: |
| 01.02.10-05.02.10 | Заключение договоров на приобретение строительных материалов, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.02.10-05.02.10 | Подготовка и разработка планов мероприятий по противопожарной безопасности, | И.Ю.Ловушкин |
| 08.02.10-12.02.10 | Подготовка к выполнению работ по замене воздушной линии электропередач, | Л.Н.Мишуринская |
| 15.02.10-19.02.10 | Заключение договоров с организациями, занимающимися поставками пожарного оборудования, | И.Ю.Ловушкин |
| 08.02.10-12.02.10 | Заключение договоров с организациями, занимающихся ремонтом кухонного и электро оборудования, | Л.Н.Мишуринская |
| 22.02.10-26.02.10 | Заключение договоров с ЭКРОН- САХ, ПМК №100 на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, | Л.Н.Мишуринская |
| Работа с кадрами: |
| 01.02.10-05.02.10 | Организация обучения в учебно-курсовом комбинате по курсу электробезопасности, охране труда, котлонадзору – 5 человек (инженер по ТБ, завхоз, электрик, 2 кочегара) | И.Ю. Ловушкин |
| 22.02.10-26.02.10 | Организация работ со службой занятости, заключение договоров на общественные работы, оформление вакансий на весенне-летний период, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.02.10-05.02.10 | Работа с руководителями смен по подбору кадров педсостава | Розова М.Е. |
| 08.02.10-12.02.10 | Составление плана учебы воспитателей и вожатых, | Розова М.Е. |
| 15.02.10-19.02.10 | Утверждение проекта программ профильных смен: (Мегаполис, Патриот, Соколенок) | Розова М.Е. |
| 08.02.10-19.02.10 | Утверждение должностных инструкций и инструкция по ТБ для всех категории работающих. | И.А.Трошина |
| Финансовая деятельность: |
| 22.02.10-26.02.10 | Сдача статистической отчетности (4-П,5-П,2-П,1-ТОРГИ,1-П,приложение к 1-П,3-П, основные средства и МПЗ, по транспортным средствам), отчетности в пенсионный фонд (СЗВ-4-1,СВЗ-4-2,АДВ-11,индивидуальных сведений на каждого работника), | Т.В.Харитонова |
| 22.02.10-26.02.10 | Сдача годового баланса, финансовых результатов, отчета по налогу на прибыль сов семи формами и пояснительными записками в налоговую инспекцию, | Т.В. Харитонова |
| 05.02.10-26.02.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением) | Н.В. Шеремет |
| 22.02.10-26.02.10 | Подготовка документов в департамент имущественных отношений по списанию основных средств, | Н.В. Шеремет Л.Н. Мишуринская |
| 01.02.10-26.02.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Н.В. Шеремет |
| Организация работы по реализации путевок на 2010 год. |
| 15.02.10-19.02.10 | Подготовить все рекламные материалы, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.02.10-26.02.10 | Организовать посещение организаций по распространению путевок, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.02.10-26.02.10 | Подготовить и переслать рекламные материалы по городу и муниципальные образования области, | Л.Н.Мишуринская |
| 22.02.10-26.02.10 | Заключить договор с телекомпанией «Русь». | И.Ю. Ловушкин |
| Март |
| Подготовка базы к весенне-летним работам: |
| 01.03.10-31.03.10 | Приобретение строительных материалов для ремонта базы, | Л.Н.Мишуринская |
| 15.03.10-31.03.10 | Начать косметический ремонт в спальных корпусах, | Л.Н.Мишуринская |
| 22.03.10- 26.0310 | Организовать работу по ремонту крылец и полов в корпусах и клубе, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.03.10-05.03.10 | Составить смету на ремонт канализации, | И.Ю.Ловушкин |
| 09.03.10-12.03.10 | Заключить договор на обслуживание подстанции, | И.Ю.Ловушкин |
| 15.03.10-19.03.10 | Заключение договора на ремонт котельного оборудования, | И.Ю.Ловушкин |
| 22.03.10-31.03.10 | Замена насосов в котельной, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.03.10-05.03.10 | Заключение договора с медучреждением на обслуживание базы в летний период | Т.В.Харитонова |
| 15.03.10-….. | Начать ремонт по замене линий электропередач | И.Ю.Ловушкин |
| Работа с кадрами: |
| До 31 марта | Закончить обучение основных работников базы: инженера по ТБ, электрика, завхоза, кочегаров | И.Ю.Ловушкин |
| 15.03.10-26.03.10 | Организовать встречу с педотрядами и провести учебу по ТБ и противопожарной безопасности | И.Ю.Ловушкин, |
| 01.03.10г.-30.03.10 | Работа по подбору кадров по работе на пищеблоке | Л.Н.Мишуринская |
| 25.03.10-31.03.10 | Подготовка документов и списков для привлечения работников на общественные работы | И.Ю.Ловушкин |
| Финансовая деятельность: |
| 01.03.10-31.03.10 | Подшивка всей годовой документации (разбор по месяцам, по журналам), | Н.В.Шеремет Т.В.Харитонова |
| 01.03.10-31.03.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением) | Н.В.Шеремет |
| 22.03.10-31.03.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Н.В.Шеремет Т.В.Харитонова |
| 01.03.10-31.03.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы. | Н.В.Шеремет Т.В.Харитонова |
| Организация работы по реализации путевок на 2010 год. |
| 01.03.10-31.03.10 | Включится в работу по реализации путевок: Ежедневно проводить телефонный опрос всех организаций города Костромы и области по продаже путевок, Распространение рекламного материала по городу и муниципальным образованиям | Л.Н.Мишуринская |
| Апрель |
| Подготовка базы к весенне-летним работам: |
| 01.04.10-30.04.10 | Заключение договора на охрану центра в летний период ООО «Регион» | И.Ю.Ловушкин |
| 01.04.10-30.04.10 | Заключение договора на стирку белья МУП «Костромские бани» | И.Ю.Ловушкин |
| 01.04.10-30.04.10 | Заключение договора с организациями, занимающимися транспортными услугами, ИП Беляев, доставка детей до лагеря и обратно. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.04.10-30.04.10 | косметический ремонт корпусов (замена износившихся обоев в корпусах на новые, ремонт полов во всех помещениях) | Л.Н.Мишуринская |
| 01.04.10- 30.04.10 | замена высоковольтной линии на СИП. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.04.10-30.04.10 | ревизия подстанции, | И.Ю.Ловушкин |
| 20.04.10-30.04.10 | подготовка котельной к летнему периоду, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.04.10-31.04.10 | изучение рынка поставщиков, качества поставляемых ими продуктов питания, наличия у поставщиков необходимых документов, проведение работ по заключению договоров на поставку продуктов питания в летний период, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.04.10-30.04.10 | подготовка корпусов к летнему оздоровительному периоду (мытье окон, полов,стен). | И.Ю.Ловушкин |
| Работа с кадрами |
| 01.04.10-30.04.10 | проведение с сотрудниками вводного инструктажа, с вновь принятыми работниками на работы подготовительного периода. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.04.10-30.04.10 | Работа с Центром занятости населения по подбору кадров для работы в летний оздоровительный период | И.Ю.Ловушкин |
| 01.04.10-30.04.10 | Реклама бегущей строкой на телевидение по подбору кадров. | И.Ю.Ловушкин |
| Финансовая деятельность |
| 01.04.10-30.04.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением) | Н.В.Шеремет |
| 01.04.10-30.04.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Н.В.Шеремет Т.В.Харитонова |
| 01.04.10-30.04.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы. | Н.В.Шеремет Т.В.Харитонова |
| 01.04.10-30.04.10 | Сдача статистической отчетности (4-П,5-П,2-П,1-ТОРГИ,1-П,приложение к 1-П,3-П, основные средства и МПЗ, по транспортным средствам), отчетности в пенсионный фонд (СЗВ-4-1,СВЗ-4-2,АДВ-11) | Т.В.Харитонова |
| 01.04.10-30.04.10 | Сдача налога на землю, имущество, транспортного налога в налоговую инспекцию, отчета в Комитет по делам молодежи, отчета в Фонд социального страхования. | Т.В.Харитонова |
| 01.04.10-30.04.10 | Ежемесячная сдача отчетов в бухгалтерию Комитета по делам молодежи (все формы, справки) до 10 числа. | Т.В.Харитонова |
| 01.04.10-30.04.10 | 21 числа каждого месяца сдача отчета по объёму потребления электроэнергии и коммунальных услуг. | Т.В.Харитонова |
| 01.04.10-30.04.10 | Заключить договор с ИП Евсеня на изготовление бланков строгой отчетности (путевок), других бланков, необходимых в летний период (договоров, трудовых контрактов, заявлений, меню, меню-требований) | Н.В.Шеремет |
| Организация работы по реализации путевок на 2010 год. |
| 01.04.10-30.04.10 | Демонстрация рекламного ролика на телевидении. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.04.10-30.04.10 | Продолжить работу по реализации путевок: Ежедневно проводить телефонный опрос всех организаций города Костромы и области по продаже путевок, Распространение рекламного материала по городу и муниципальным образованиям. | Л.Н.Мишуринская |
| 01.04.10-30.04.10 | Начать реализацию путевок на летний период. | Т.В.Харитонова |
| Май |
| Подготовка базы к летнему оздоровительному периоду: |
| 01.05.10-31.05.10 | Покос травы на всей территории центра «Строитель» | И.А.Трошина |
| 01.05.10-31.05.10 | Закончить подготовку всех помещений (корпуса,клуб, столовая, котельная и т.д ) | Л.Н.Мишуринская |
| 01.05.10-31.05.10 | провести работы по подготовке стадиона (покос травы, покраска спортивных сооружений), | И.А.Трошина |
| 01.05.10-31.05.10 | Подготовка костровой площадки (покраска лавочек, ремонт кострового места, покос травы), | И.А.Трошина |
| 01.05.10-31.05.10 | заключение договора с «Медтехникой» на обслуживание медицинского оборудования, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.05.10-31.05.10 | внутренняя очистка водонапорной башни вручную (отскребание стен, вынос ржавчины и грунта на высоту 20 метров), Хлорирование водонапорной башни (приготовление раствора, заполнение башни раствором), Промывка систем водопровода, дезинфекция раствором, вторичная промывка башни и водопровода, контрольная промывка башни и водопровода. | И.А.Трошина |
| 01.05.10-31.05.10 | Очистка пожарного резервуара, | И.А.Трошина |
| 01.05.10-31.05.10 | Опрессовка водопровода, | И.А.Трошина |
| 01.05.10-31.05.10 | Расконсервация водопровода систем пожаротушения. | И.А.Трошина |
| 01.05.10-31.05.10 | 1. Подготовка к покраске административного корпуса, трибуны (очистка панелей корпуса, трибуны от старой краски), Покраска панелей с административного корпуса -57 кв.м (наружные работы), Покраска трибуны-30 м.кв. Покраска стен административного корпуса, трибуны, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.05.10-31.05.10 | посадка рассады цветов в клумбу, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.05.10-31.05.10 | дератизация территории центра от клещей. | И.А.Трошина |
| 01.05.10-31.05.10 | обработка помещений центра от грызунов. | И.А.Трошина |
| 01.05.10-31.05.10 | запуск котельной. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.05.10-31.05.10 | заключение договора с Поисково-спасательной службой, очистка дна реки Покша. | Л.Н.Мишуринская |
| 01.05.10-31.05.10 | Сдать базу ГУ ОЗЦ «Строитель» инспектирующим органам: энергонадзора (подготовка приказов, разработка инструкций), пожнадзора (подготовка приказов, разработка инструкций),инспекции по охране труда (подготовка приказов, разработка инструкций), | И.А.Трошина |
| Работа с кадрами |
| 01.05.10-31.05.10 | заключение договора с «Молодежной биржей» на подбор кадров, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.05.10-31.05.10 | принятие работников для работы в летний период. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.05.10-31.05.10 | проведение вводного инструктажа, с вновь принятыми сотрудниками на летний период, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.05.10-31.05.10 | организация прохождения санминимума, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.05.10-31.05.10 | организация прохождения медосмотра. | И.Ю.Ловушкин |
| Финансовая деятельность |
| 01.05.10-31.05.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением) | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.05.10-31.05.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.05.10-31.05.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.05.10-31.05.10 | Ежемесячная сдача отчетов в бухгалтерию Комитета по делам молодежи (все формы, справки) до 10 числа. | Т.В.Харитонова |
| 01.05.10-31.05.10 | 21 числа каждого месяца сдача отчета по объёму потребления электроэнергии и коммунальных услуг. | Т.В.Харитонова |
| Организация работы по реализации путевок на 2010 год. |
| 01.05.10-31.05.10 | Демонстрация рекламного ролика на телевидении. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.05.10-31.05.10 | Продолжить работу по реализации путевок: Ежедневно проводить телефонный опрос всех организаций города Костромы и области по продаже путевок, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.05.10-31.05.10 | реализация путевок, | Т.В.Харитонова |
| Июнь |
| Подготовка базы к летнему оздоровительному периоду: |
| 01.06.10 -05.06.10 | Оборудование пляжа: - сооружение пляжной зоны, - Подготовка территории центра, - обработка дна и обеспечение безопасности | Л.Н.Мишуринская |
| 05.06.10 | Приобретение продуктов питания согласно норм расходов на 1 человека, доставка продуктов в лагерь. | И.Ю.Ловушкин |
| 05.06.10-30.06.10 | Приобретение моющих, медикаментов и канцтоваров для проведения смены «Мегаполис». | Л.Н.Мишуринская |
| 05.06.10-30.06.10 | Работа в УВД на предоставление охраны на сопровождения детей. | И.Ю.Ловушкин |
| 05.06.10-30.06.10 | Организация работ с ИП Беляевым на предоставление транспортных услуг по доставке до лагеря и обратно. | И.Ю.Ловушкин |
| 05.06.10-30.06.10 | Подача сведений в Военно-страховую компанию (количество застрахованных), для страхования детей на время пребывания в лагере. | И.Ю.Ловушкин |
| 05.06.10-30.06.10 | Смена постельного белья 2 раза в смену (доставка груза в МУП Костромские бани и обратно) | Л.Н.Мишуринская |
| 05.06.10-30.06.10 | Заявка в ПМК №100, Экрон-САХ.,вывоз твердых и жидких отходов. | Л.Н.Мишуринская |
| Проведение летней компании. |
| 06.06.10 | Проведение профильной смены «Мегаполис» | И.А.Трошина |
| Работа с кадрами |
| 06.06.10 | проведение инструктажа на рабочем месте с сотрудниками центра | И.Ю.Ловушкин |
| 06.06.10 | Проведение инструктажа по электро безопасности | И.Ю.Ловушкин |
| 08.06.10 | Присвоение сотрудникам, пользующимися электроприборами 1 группу электробезопасности | И.Ю.Ловушкин |
| 01.06.10-05.06.10 | Заключение контракта на смену «Мегаполис» | И.Ю.Ловушкин |
| Финансовая деятельность |
| 01.06.10-30.06.10 | Ежемесячная сдача отчетов в бухгалтерию Комитета по делам молодежи (все формы, справки) до 10 числа. | Т.В.Харитонова |
| 01.06.10-30.06.10 | 21 числа каждого месяца сдача отчета по объёму потребления электроэнергии и коммунальных услуг. | Т.В.Харитонова |
| 01.06.10-30.06.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением) | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.06.10-30.06.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.06.10-30.06.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| Организация работы по реализации путевок на 2010 год. |
| 01.06.10-31.06.10 | Продолжить работу по реализации путевок: Ежедневно проводить телефонный опрос всех организаций города Костромы и области по продаже путевок, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.06.10-31.06.10 | реализация путевок. | Т.В.Харитонова |
| Июль |
| Проведение летней оздоровительной компании. |
| 01.07.10-31.07.10 | Проведение профильных смен «Патриот», смены «Соколенок». | И.А.Трошина |
| 01.07.10-31.07.10 | Обслуживание кухонного оборудования, пожарной сигнализации, электроподстанции. | И.Ю.Ловушкин |
| 11.07.10 | Приобретение продуктов питания согласно норм расходов на 1 человека, доставка продуктов в лагерь. | И.Ю.Ловушкин |
| 11.07.10 | Приобретение моющих, медикаментов и канцтоваров для проведения смены «Патриот», «Соколенок». | Л.Н.Мишуринская |
| 11.07.10 | Работа в УВД на предоставление охраны на сопровождения детей. | И.Ю.Ловушкин |
| 11.07.10 | Организация работ с ИП Беляевым на предоставление транспортных услуг по доставке до лагеря и обратно. | И.Ю.Ловушкин |
| 11.07.10 | Подача сведений в Военно-страховую компанию (количество застрахованных), для страхования детей на время пребывания в лагере. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.07.10-31.07.10 | Смена постельного белья 2 раза в смену (доставка груза в МУП Костромские бани и обратно) | Л.Н.Мишуринская |
| 01.07.10-31.07.10 | Заявка в ПМК №100, Экрон-САХ.,вывоз твердых и жидких отходов. | Л.Н.Мишуринская |
| Работа с кадрами |
| 01.07.10-12.07.10 | проведение инструктажа на рабочем месте с сотрудниками центра | И.Ю.Ловушкин |
| 01.07.10-12.07.10 | Проведение инструктажа по электро безопасности | И.Ю.Ловушкин |
| 01.07.10-12.07.10 | Присвоение сотрудникам, пользующимися электроприборами 1 группу электробезопасности | И.Ю.Ловушкин |
| 01.07.10-12.07.10 | Заключение трудовых контрактов на смены «Патриот», «Соколенок» | И.Ю.Ловушкин |
| Финансовая деятельность |
| 01.07.10-10.07.10 | Ежемесячная сдача отчетов в бухгалтерию Комитета по делам молодежи (все формы, справки) до 10 числа. | Т.В.Харитонова |
| 21.07.10- | 21 числа каждого месяца сдача отчета по объёму потребления электроэнергии и коммунальных услуг. | Т.В.Харитонова |
| 01.07.10-31.07.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением) | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.07.10-31.07.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.07.10-31.07.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы, подбор и подшивка документов за 2 квартал | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.07.10-30.07.10 | Сдача статистической отчетности (4-П,5-П,2-П,1-ТОРГИ,1-П,приложение к 1-П,3-П, основные средства и МПЗ, по транспортным средствам), отчетности в пенсионный фонд (СЗВ-4-1,СВЗ-4-2,АДВ-11)Э, индивидуальных сведений по каждому работнику. | Т.В.Харитонова |
| 01.07.10-30.07.10 | Сдача налога на землю, имущество, транспортного налога в налоговую инспекцию, отчета в Комитет по делам молодежи, отчета в Фонд социального страхования. | Т.В.Харитонова |
| 01.07.10-30.07.10 | Ревизия продуктового склада. | Т.В.Харитонова |
| Организация работы по реализации путевок на 2010 год. |
| 01.07.10-31.07.10 | Продолжить работу по реализации путевок: Ежедневно проводить телефонный опрос всех организаций города Костромы и области по продаже путевок, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.07.10-31.07.10 | реализация путевок, | Т.В.Харитонова |
| Август |
| Проведение летней оздоровительной компании. |
| 01.08.10-31.08.10 | Проведение смены «Волонтёрское движение » | И.А.Трошина |
| 01.08.10 | Обслуживание кухонного оборудования, пожарной сигнализации, электроподстанции. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.08.10 | Приобретение продуктов питания согласно норм расходов на 1 человека, доставка продуктов в лагерь. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.08.10 | Приобретение моющих, медикаментов и канцтоваров для проведения смены «Волонтерское движение» | Л.Н.Мишуринская |
| 01.08.10 | Работа в УВД на предоставление охраны на сопровождения детей. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.08.10 | Организация работ с ИП Беляевым на предоставление транспортных услуг по доставке до лагеря и обратно. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.08.10 | Подача сведений в Военно-страховую компанию (количество застрахованных), для страхования детей на время пребывания в лагере. | И.Ю.Ловушкин |
| 01.08.10-31.08.10 | Смена постельного белья 2 раза в смену (доставка груза в МУП Костромские бани и обратно) | Л.Н.Мишуринская |
| 01.08.10-31.08.10 | Заявка в ПМК №100, Экрон-САХ.,вывоз твердых и жидких отходов. | Л.Н.Мишуринская |
| Работа с кадрами |
| 01.08.10 | проведение инструктажа на рабочем месте с сотрудниками центра | И.Ю.Ловушкин |
| 01.08.10 | Проведение инструктажа по электро безопасности | И.Ю.Ловушкин |
| 01.08.10 | Присвоение сотрудникам, пользующимися электроприборами 1 группу электробезопасности | И.Ю.Ловушкин |
| 01.08.10 | Заключение трудовых контрактов на смены «Волонтерское движение» | И.Ю.Ловушкин |
| Финансовая деятельность |
| 01.08.10-10.08.10 | Ежемесячная сдача отчетов в бухгалтерию Комитета по делам молодежи (все формы, справки) до 10 числа. | Т.В.Харитонова |
| 21.08.10- | 21 числа каждого месяца сдача отчета по объёму потребления электроэнергии и коммунальных услуг. | Т.В.Харитонова |
| 01.08.10-31.08.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением). | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.08.10-31.08.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.08.10-31.08.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.08.10-31.08.10 | Ревизия медикаментов. | Т.В.Харитонова |
| Организация работы по реализации путевок на 2010 год. |
| 01.08.10 | Продолжить работу по реализации путевок: Ежедневно проводить телефонный опрос всех организаций города Костромы и области по продаже путевок, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.08.10 | реализация путевок, | Т.В.Харитонова |
| Сентябрь |
| Подготовка базы к осенне-зимнему периоду: |
| 01.09.10-30.09.10 | Закончить ревизию и ремонт кухонного оборудования, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.09.10-30.09.10 | Организовать работы по сохранению энергосберегающих ресурсов, провести ревизию и ремонт электрооборудования, используемых в зимний период, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.09.10-30.09.10 | Уборка помещений центра после летнего периода, (мытье полов, окон, стен), | Л.Н.Мишуринская |
| 01.09.10-30.09.10 | Стирка постельного белья. | Л.Н.Мишуринская |
| 01.09.10-30.09.10 | Заявка в ПМК №100, Экрон-САХ.,вывоз твердых и жидких отходов. | Л.Н.Мишуринская |
| 01.09.10-30.09.10 | Уборка территории центра от сухой листвы, сухостоя. | Л.Н.Мишуринская |
| 15.09.10-30.09.10 | Произвести ревизию мягкого инвентаря | Т.В.Харитонова |
| Работа с кадрами |
| 01.09.10 | Подбор сторожей. | И.А.Трошина |
| 01.09.10 | Проведение инструктажа по электро безопасности | И.Ю.Ловушкин |
| 01.09.10 | Присвоение сотрудникам, пользующимися электроприборами 1 группу электробезопасности | И.Ю.Ловушкин |
| Финансовая деятельность |
| 01.09.10-31.09.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением). | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.09.10-31.09.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.09.10-31.09.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.09.10-10.09.10 | Ежемесячная сдача отчетов в бухгалтерию Комитета по делам молодежи (все формы, справки) до 10 числа. | Т.В.Харитонова |
| 21.09.10- | 21 числа каждого месяца сдача отчета по объёму потребления электроэнергии и коммунальных услуг. | Т.В.Харитонова |
| 01.09.10-30.09.10 | Произвести окончательный расчет с поставщиками, поставляемыми товары, услуги в летний период, | Т.В.Харитонова |
| Октябрь |
| Подготовка базы к осенне-зимнему периоду: |
| 01.10.10-31.10.10 | уборка территории от опавшей листвы и вывоз мусора за территорию | Л.Н.Мишуринская |
| 01.10.10-31.10.10 | ремонт забора вокруг центра | Л.Н.Мишуринская |
| 01.10.10-31.10.10 | Промывка резервуара пожарного водопровода. | И.А.Трошина |
| 01.10.10-31.10.10 | Организация контроля за работой сторожей, (Составление графика дежурства администрации на базе загородного центра) | И.А.Трошина |
| 01.10.10-31.10.10 | проведение инвентаризации центра | Т.В.Харитонова |
| 01.10.10-31.10.10 | Прочистка, ревизия, консервация котлов. Прочистка систем отопления в медпункте, санпропускнике. Отключение горячей воды на пищеблоке. Ревизия и отключение всех канализационных ям. Ревизия систем водопровода в спальных корпусах и их отключение. | И.А.Трошина |
| 01.10.10-31.10.10 | Разработка дополнительной программы к летнему отдыху детей на 2011 год: - встреча с руководителями смен, - определение целей и задач смен, формы и содержание работы. | И.А.Трошина |
| Финансовая деятельность |
| 01.10.10-31.10.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением). | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.10.10-31.10.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов, подбор и подшивка документации за 3 квартал | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.10.10-31.10.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.10.10-10.10.10 | Ежемесячная сдача отчетов в бухгалтерию Комитета по делам молодежи (все формы, справки) до 10 числа. | Т.В.Харитонова |
| 21.10.10 | 21 числа каждого месяца сдача отчета по объёму потребления электроэнергии и коммунальных услуг. | Т.В.Харитонова |
| 01.10.10-15.10.10 | Сдача статистической отчетности (4-П,5-П,2-П,1-ТОРГИ,1-П,приложение к 1-П,3-П, основные средства и МПЗ, по транспортным средствам), отчетности в пенсионный фонд (СЗВ-4-1,СВЗ-4-2,АДВ-11) за 9 месяцев. | Т.В.Харитонова |
| 01.10.10-15.10.10 | Сдача налога на землю, имущество, транспортного налога в налоговую инспекцию, отчета в Комитет по делам молодежи, отчета в Фонд социального страхования за 9 месяцев. | Т.В.Харитонова |
| 01.10.10-31.10.10 | Проведение инвентаризации оборудования, мебели центра. | Т.В.Харитонова |
| Ноябрь |
| Подготовка базы к осенне-зимнему периоду: |
| 01.11.10-30.11.10 | Продолжить расчистку территории лагеря и вырубку мелкого кустарника и сухостоя, | И.А.Трошина |
| 01.11.10-30.11.10 | Заключить договор с энергосетями по обслуживанию электроподстанции на 2011 год, провести ревизию и ремонт электроподстанции, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.11.10-30.11.10 | Организовать работы по сохранению энергосберегающих ресурсов: провести утепление электронасоной станции, провести утепление жилых помещений для работников базы, провести ревизию и ремонт электрооборудования, используемых в зимний период, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.11.10-30.11.10 | организация встреч с руководителями смен для подведения итогов 2010г, и обсуждение плана на лето 2011 года, | И.А.Трошина |
| 01.11.10-30.11.10 | ремонт мебели в спальных корпусах, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.11.10-30.11.10 | утепление жилого помещения сторожа, | И.Ю.Ловушкин |
| Финансовая деятельность. |
| 01.11.10-31.11.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.11.10-31.11.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.11.10-10.11.10 | Ежемесячная сдача отчетов в бухгалтерию Комитета по делам молодежи (все формы, справки) до 10 числа. | Т.В.Харитонова |
| 01.11.10-21.11.10 | 21 числа каждого месяца сдача отчета по объёму потребления электроэнергии и коммунальных услуг. | Т.В.Харитонова |
| 01.11.10-31.11.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением). | Н.В.Шеремет |
| 01.11.10-31.11.10 | Окончательное проведение инвентаризации зданий, сооружений и других объектов и материально-производственных запасов. | Т.В.Харитонова |
| 01.11.10-31.11.10 | Расчёт фактической калькуляции путевки за 2010 год. | Т.В.Харитонова |
| Декабрь |
| Подготовка базы к зимнему периоду: |
| 01.12.10-31.12.10 | обсуждение с поставщиками по поставке продуктов питания на 2011г, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.12.10-31.12.10 | Расчистка снега на территории центра, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.12.10-31.12.10 | Изучение рынка предприятий и организаций, занимающимися ремонтно-строительными работами, составление дефектной ведомости на косметический ремонт спальных корпусов, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.12.10-31.12.10 | работа с департаментом ЖКХ по заключению договора поставки угля, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.12.10-31.12.10 | изучение рынка предприятий, занимающихся выполнением работ и услуг по охране лагеря на летний период, на поставку белья в прачечную, | И.Ю.Ловушкин |
| 01.12.10-31.12.10 | ремонт мебели в спальных корпусах, | Л.Н.Мишуринская |
| 01.12.10-31.12.10 | расчистка дороги от трассы до лагеря подрядчиком ПМК | И.Ю.Ловушкин |
| 01.12.10-31.12.10 | Составление сметы на подготовку базы к летнему периоду: на ремонтные работы, открытие центра, развитие материальной базы. | И.А.Трошина |
| 01.12.10-31.12.10 | составление графика работы сотрудников центра в праздничные дни. | И.А.Трошина |
| Финансовая деятельность. |
| 01.12.10-31.12.10 | составление проекта сметы по стоимости путевки в оздоровительном центре на 2011год, составление калькуляции 1 дня (затраты связанные с открытием и содержанием лагеря, питание, медикаменты и др.) | Т.В.Харитонова |
| 01.12.10-31.12.10 | Проведение всех первичных бухгалтерских документов. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.12.10-31.12.10 | Выполнение текущей бухгалтерской работы. | Т.В.Харитонова Н.В.Шеремет |
| 01.12.10-10.12.10 | Ежемесячная сдача отчетов в бухгалтерию Комитета по делам молодежи (все формы, справки) до 10 числа. | Т.В.Харитонова |
| 01.12.10-21.12.10 | 21 числа каждого месяца сдача отчета по объёму потребления электроэнергии и коммунальных услуг. | Т.В.Харитонова |
| 01.12.10-31.12.10 | Работа с казначейством (печать платежных поручений и контроль за их проведением). | Н.В.Шеремет |